АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017                                           № 5

с.Чаинка

О создании паводковой комиссии и проведении противопаводковых

мероприятий на территории Чаинского сельсовета

В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения, а так же объектов сельскохозяйственного назначения Чаинского сельсовета в период весеннего половодья и возможного паводка в 2017 году, в целях снижения последствий прохождения паводкового периода на территории Чаинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать паводковую комиссию при администрации Чаинского сельсовета  для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и сезонного паводка и утвердить её состав (приложение 1).

- Утвердить План обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Чаинского сельсовета   в 2017 году (приложение 2).

- Составить графики дежурств руководящего состава на период прохождения паводка (приложение 3).

- Ввести с 25 марта 2017 года и до окончания паводка режим повышенной готовности для рабочей группы КЧС и  ПБ,   обеспечивающих проведение в полном объеме предупредительных противопаводковых, аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ и мероприятий.

- До 25 марта 2017 года провести осмотр населенных пунктов и установить запрещающие знаки о запрете выхода людей на лед.

- Комиссии через депутатов населенных пунктов, руководителей организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории сельсовета, организовать оповещение населения о начале паводка и возникающей опасности.

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений,   в срок до 25 марта 2017 года:

- создать паводковые комиссии;

- разработать мероприятия по подготовке к паводковому периоду;

- осуществлять вывоз снега со своей закреплённой и прилегающей территории	 в	 установленные	 места;

8. Администрации сельсовета:

- сформировать необходимый резерв материально-технических средств для оказания экстренной помощи на местах возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка;
- взять под особый контроль состояние объектов энергетики, связи, автодорог, других коммуникаций, которым угрожает подтопление;

- производить очистку проездов, проходов и водоотводных кюветов от снега и наледей;

- принять меры по обеспечению безопасности населения и подготовке его возможной эвакуации в безопасные районы.

- организовать информирование населения через средства массовой информации о действиях по выполнению противопаводковых мероприятий.

Директору  МУП ЖКУ «Чаинское», директору КДЦ :

-  принять меры по очистке  крыш от снега  и прилегающих территорий

- подготовить водооткачивающие установки;

- привести в порядок санитарные зоны.

9.  Специалисту администрации Бульба Елене Яковлевне :

9.1. Довести     данное     постановление     до     руководителей  муниципальных учреждений.

9.2. Опубликовать  данное постановление    в периодическом  печатном  издании    администрации Чаинского сельсовета  «Муниципальные ведомости».

9.3. Разместить на официальном сайте администрации Чаинского сельсовета Купинского района  Новосибирской области в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Чаинского сельсовета

Купинского района

Новосибирской области							   А.Г.Васильев

Приложение 1

к Постановлению администрации

Чаинского сельсовета

от 31.01.2017г. № 5

ПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ

Чаинского сельсовета

Васильев А.Г. – Председатель комиссии –  Глава Чаинского сельсовета

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Щёкотова М.В. – и.о директора МУП ЖКУ «Чаинское»

Ткаченко Н.В. - – культорганизатор Михайловского КД

Кошелев В.Г. – мастер Шаитиского камшата

Мурашов С.А. – слесарь Чаинского МУП ЖКУ

Приложение 2

к Постановлению администрации

Чаинского сельсовета

от 31.01.2017. № 5

План
обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Чаинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести оценку ледовой обстановки, возможного развития ситуации в период прохождения весеннего половодья | до 25 марта | Паводковая комиссия |  |
| 2. | Уточнить участки населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления | до 25 марта | Паводковая комиссия |  |
| 3. | Принять меры по обеспечению безопасности населения и подготовке его возможной эвакуации в безопасные районы | В период паводка | Глава поселения, КЧС и паводковая комиссия |  |
| 4. | Уточнить перечень аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | до 25 марта | КЧС и ПБ, руководители организаций (по согласованию) |  |
| 5. | Проверить готовность объектов систем жизнеобеспечения к защите от паводка | до 25 марта | МУП ЖКУ «Чаинское» |  |
| 6. | Установить запрещающие знаки о запрете выхода людей на лед. | Февраль-март | Глава поселения |  |
| 7. | Организовать в угрожаемый период круглосуточное дежурство ответственных лиц (с составлением списка дежурств) и обеспечить ежедневные доклады об обстановке по прохождению паводка Главе сельсовета | в период паводка | Председатель Паводковой комиссии, руководители организаций (по согласованию) |  |

Приложение 3

к Постановлению администрации

Чаинского сельсовета

от 31.01.2017. № 5

График дежурства руководителей ОМСУ

на период прохождения  паводка 2017 года

| День недели | Наименование МО | Должность | Фамилия И.О. | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чаинский сельсовет | Глава | Васильев Анатолий Геннадьевич | 31-219, 8-913-456-92-58 |
| 2 |  | И.о Директора МУП ЖКУ «Чаинское» | Щекотова Марина Васильевна | 31-246, 8-913-383-69-40 |
| 3 |  | Директор МКОУ Чаинской СОШ (по согласованию) | Васильев Виктор Геннадьевич | 31-310 |
| 4 |  | Директор МКУ КДЦ «Чайка» | Чурсина Ольга Владимировна | 8-913- 203-10-59 |